PARCO DELLE GOLENE FOCE SECCHIA

Parco Locale di Interesse Sovracomunale

###### Comuni

Moglia • Quingentole • Quistello • San Benedetto Po

###### Consorzi di Bonifica

Agro – Mantovano Reggiano • Parmigiana Moglia – Secchia • Revere

##### PIANO PARTICOLAREGGIATO

##### DEL PARCO

ElaboratoD 	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il programma degli interventi è diviso in due filoni paralleli:

- interventi derivanti dalle analisi e valutazioni ambientali, nonché da una prima indicazione già a livello di Piano Particolareggiato che definiscono i punti di criticità ambientale, la localizzazione di specifiche aree di studio ed i successivi progetti da sviluppare sulla scorta dei risultati ottenuti;

- interventi derivanti da un preciso programma di sviluppo degli elementi che permetteranno la fruizione e la conoscenza del parco. Il programma di sviluppo dovrà tenere conto della localizzazione di aree demaniali eventualmente acquisibili da parte dell’Ente Parco.

Per quanto riguarda questo secondo aspetto osserviamo che al di là delle indicazioni di piano con le specifiche normative, il programma degli interventi dovrà prevedere quale punto iniziale la conoscenza e la riconoscibilità del Parco delle golene.

Per fare questo occorrerà sviluppare da subito un programma di pubblicità del Parco.

Tale programma individua nella creazione di un LOGO e nella realizzazione di CARTELLONISTICA appropriata il primo passo fondamentale.

La cartellonistica iniziale andrà via via integrata e accresciuta sulla scorta dello sviluppo dei successivi programmi e progetti e risulterà pertanto in continua evoluzione parallelamente a quanto sapranno svilupparsi i programmi ed i progetti del Parco.

Realizzazione di aree a parcheggio in punti di connessione con la viabilità ordinaria.

Il Piano individua le aree in cui più facilmente si potranno localizzare punti di scambio intermodale auto-ciclopedone.

L’individuazione di queste aree e la creazione attraverso un programma di interventi opportunamente studiato e sviluppato nel tempo favorirà via via la possibilità di fruizione delle diverse aree del Parco anche con mezzi di trasporto alternativi all’auto.

Si tratta di piccole ed attrezzate aree di sosta per autoveicoli (due – tre posti auto) localizzati là dove la viabilità periarginale si connette con quest’ultima e permette pertanto la penetrabilità nelle aree Parco.

Saranno preferibilmente localizzate là dove contemporaneamente o in tempi relativamente successivi si svilupperanno percorsi per cicloturisti, percorsi per escursionisti.

Si dovranno inoltre prevedere interventi di pavimentazione dei tratti arginali che costituiscono in pratica il perimetro del parco. Questi percorsi arginali esistenti sono estremamente diversificati per ampiezza, fondo stradale e funzione.

Alcuni di questi infatti sono a servizio di abitazioni ed attività che utilizzano le strade arginali come unico percorso possibile di collegamento; altri costituiscono percorsi alternativi alla viabilità ordinaria; altri ancora risultano essere già allo stato attuale percorsi utilizzati per lo più da cicloamatori o persone che si addentrano nell’area del Parco per attività di svago.

Il programma individuerà pertanto oltre alle priorità di recupero di alcuni tratti anche le modalità di utilizzo, ovvero definirà l’accessibilità ai percorsi veicolari, eventuali limitazioni ai soli residenti o utilizzatori di fondi, oltre allo sviluppo degli interventi sui percorsi ciclopedonali da potenziare e le modalità di intervento.

Realizzazione di locali per lo studio della flora e della fauna a livello didattico. Tali strutture potranno essere localizzate sia realizzando nuove costruzioni facendo riferimento a concetti di bioarchitettura e biosostenibilità degli interventi, sia recuperando edifici e strutture dismesse.

Realizzazione di un PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA che intenda sviluppare programmi di tutela ambientale nelle aree vocate alla produttività dei fondi agricoli attraverso forme di sensibilizzazione, ed  incentivazione.

Il Progetto, in accordo con i Regolamenti Comunitari e col Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, dovrà prevedere forme di incentivi per coloro che vi aderiranno.

Le finalità che mediante le sinergie tra Parco ed imprenditori agricoli possono essere perseguite sono:

- utilizzo dei fondi comunitari di tipo agro-ambientale;

- riduzione dell’impatto sull’ambiente di alcune attività mediante l’introduzione di sistemi e tecniche ecocompatibili;

- riqualificazione ambientale delle aree a maggiore fragilità;

- ampliamento delle aree naturali

- riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica;

- salvaguardia delle popolazioni di fauna selvatica;

- recupero e riutilizzo ai fini agricoli e forestali di aree marginali o poco produttive.

Tali iniziative dovranno accompagnarsi a:

- erogazione di incentivi economici previa regolamentazione delle casistiche previste

- stipula di convenzioni ed accordi con le aziende agricole per la realizzazione di interventi ed impianti assistiti

- servizio di sportello informativo

- organizzazione di corsi di informazione

- organizzazione di manifestazioni presso le aziende per la promozione del territorio e dei prodotti aziendali.

ANNO 1

- INDIVIDUAZIONE AREE DEMANIALI E RELATIVE CONCESSIONI AL FINE DI POTERNE ACQUISIRE PROPRIETA’ O UTILIZZO.

- MONITORAGGIO FAUNISTICO RELATIVO AD ANFIBI, RETTILI, MICROMAMMIFERI, UCCELLI NIDIFICANTI, LEPIDOTTERI ROPALOCERI, ODONATI, MOLLUSCHI TERRESTRI (primo anno);

- PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA

- PROGETTI PRELIMINARI DI RINATURALIZZAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE GOLENALI, DA REALIZZARE NEI TRE ANNI SEGUENTI

- STUDIO E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA E CARTELLONISTICA;

- MIGLIORAMENTO DI ALCUNE PARTI DI VIABILITA’ ARGINALE;

ANNO 2

- MONITORAGGIO FAUNISTICO RELATIVO AD ANFIBI, RETTILI, MICROMAMMIFERI, UCCELLI NIDIFICANTI, LEPIDOTTERI ROPALOCERI, ODONATI, MOLLUSCHI TERRESTRI (secondo anno);

- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PER PESCI PRESSO IL PONTE SANTA LUCIA - SAN SIRO;

- REALIZZAZIONE DI AREE SOSTA VEICOLARE E POTENZAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI E AREE ATTREZZATE DI RISTORO;

- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PARCO.

ANNO 3

- POTENZIAMENTO DEI PARCHEGGI INTERMODALI

- REALIZZAZIONE DI AREE SOSTA ED OSSERVAZIONE

- REALIZZAZIONE DEL CENTRO PARCO QUALE CENTRO STUDI DIDATTICO.

ANNO 4

- INCREMENTAZIONE DELLA SEGNALETICA ANCHE SULLA BASE DEI NUOVI INTERVENTI REALIZZATI A LIVELLO NATURALISTICO

- POTENZIAMENTO PERCORSI ARGINALI

- POTENZIAMENTO CENTRO PARCO

ANNO 5

- VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI

- POTENZIAMENTO PERCORSI ARGINALI

- POTENZIAMENTO CENTRO PARCO